## Slide 1: IPA Präsentation
Hey, I‘m in

## Slide 2: Zusammenfassung
Aufgabenstellung und Ablauf
Entscheiden
Kontrollieren
Auswerten
Einsatz im Betrieb
Planen
Informieren
Realisieren

## Slide 3: Aufgabenstellung und Ablauf

## Slide 4: Aufgabenstellung
Ausgangslage
  Christoph Fauti organisiert wiederkehrende Events
  15+ Jahre altes Tool
  Doodle Mangel an Komfortfunktionen
Aufgabe
  «Hey, I’m in – Doodle for recurring events»
  Responsive Design
  Mockups als Vorarbeit erstellt

## Slide 5: Mockup Startseite

## Slide 6: Projektablauf
Projektmanagement nach IPERKA
Zeitrahmen eingehalten
  Soll: 80 Stunden
  Ist: 80 Stunden
Meilenstein | Gesetzes Datum | Effektives Datum | Abweichung
Projektbeginn | 06.03.2018 09:30 | 06.03.2018 09:30 | 
Informieren | 06.03.2018 16:00 | 06.03.2018 15:30 | 
Planen | 08.03.2018 12:00 | 08.03.2018 12:00 | 
Entscheiden | 08.03.2018 17:00 | 08.03.2018 16:30 | 
Implementation | 16.03.2018 12:00 | 16.03.2018 11:00 | Eine Stunde früher
Realisieren | 20.03.2018 10:00 | 20.03.2018 09:30 | 
Kontrollieren | 20.03.2018 17:00 | 20.03.2018 15:00 | Zwei Stunden früher
Auswerten | 21.03.2018 14:00 | 21.03.2018 11:00 | Drei Stunden früher
Projektabschluss | 21.03.2018 16:00 | 21.03.2018 15:00 | Eine Stunde früher

## Slide 7: Informieren

## Slide 8: Ist- und Soll-Analyse
Ist-Analyse
Veraltete Software-Lösung
Unnötiger Aufwand für Organisator
Soll-Analyse
Organisieren von wiederkehrenden Events mit möglichst wenig Aufwand
Notifikationen über E-Mail
Gehostet auf Azure
  Einfaches Einspielen von Updates

## Slide 9: Planen

## Slide 10: Use-Cases & Testfälle
Use-Cases
In drei Gruppen unterteilt
Benutzer: 6 Use-Cases
Teilnehmer: 5 Use-Cases
Organisator: 8 Use-Cases
Testfälle
Pro Use-Case mindestens ein Testfall
Benutzer: 8 Testfälle
Teilnehmer: 11 Testfälle
Organisator: 10 Testfälle

## Slide 11: Datenbank-Design
Code-First => C#-Klassen
Kein SQL => DBMS-unabhängig
Datenbank automatisch migrieren
Explizites Löschen der Abhängigkeiten
  Notifikationen für gelöschte Elemente
Primärschlüssel als GUID, falls per E-Mail versendet
  Beispiel: 8CE75B20-FB3A-4CD8-ADCB-E9B7675C2D27

## Slide 12: Entscheiden

## Slide 13: Entscheidungen
Zeiten als UTC
  Während Entwicklung nur eine Zeitzone
  Azure-Server andere Zeitzone
  Zeitumstellung
Authentifikation
  Passwort bei jeder Anfrage
  Standardisierte Protokolle wie OAuth
  Eigene Sessions analog zu anderen Projekten

## Slide 14: Realisieren

## Slide 15: Deployment
Azure Ressourcen erstellen
  Web-App
  Datenbank
  SendGrid Account (E-Mail)
  Scheduler (Cron-Job)
Einstellungen vornehmen
Automatisches Deployment via GitHub

## Slide 16: Authentifizierung
Aufruf Website
  …/website/details?authToken={AuthToken}
Angular Guard überprüft Session
  Session in URL? ({AuthToken})
  Session In-Memory?
  Session im Browserspeicher?
Website startet Serveranfrage
ASP.NET Authorize-Attribut überprüft Anfrage
Anfrage wird durch Controller verarbeitet

## Slide 17: Logging
Maschinenfreundliches Format
ZEIT [THREAD] LEVEL NAMESPACE.KLASSE [BENUTZER | SESSION] METHODE(): NACHRICHT
09:15 [1] DEBUG HeyImIn.WebServer.Class1 [3 | 4A0AF93A] StuffAsync(): Started operation
09:16 [2] INFO HeyImIn.WebServer.Class2 [5 | B56CAD34] Logout (): User was logged out
09:18 [1] DEBUG HeyImIn.WebServer.Class1 [3 | 4A0AF93A] StuffAsync(): Finished successfully
Audit-Meldungen separat & im All-Log
Log | Lebensdauer | Inhalt
All.log | Fünf Dateien à 20MB | Alle Einträge
Audit.log | Sechs Monate | Benutzer erstellen / löschen Benutzer loggt sich ein / loggt sich aus Änderungen an Terminen und Zusagen

## Slide 18: Error Handling
Benutzereingaben einschränken und überprüfen
Zu erwartende Fehler explizit vorbeugen
Datenbankanbindungen mit using => Aufräumen sichergestellt
Fehler grundsätzlich «unbehandelt» lassen
Fehler durch ExceptionLogger speichern
Generischer «Etwas ist schiefgelaufen» Dialog

## Slide 19: Backend-Schnittstelle
ASP.NET WebAPI 2
Leserlicher und testbarer Code durch Ok() und NotFound()
Automatische JSON-Serialisierung
  Nahtloser Übergang zwischen Frontend & Backend
Effiziente Datenbank-Operationen dank Async-Await
  Ohne: 50 Anfragen 50 Threads
  Mit: 50 Anfragen 15 Threads

## Slide 20: Frontend Darstellung
Atos-Farbschema als Material Design Theme hinterlegt
Gemeinsame Komponenten wo sinnvoll
  Globales Design
  Knöpfe zur Verwaltung der Zusage
  Event-Details
  «Sind Sie sicher?»-Dialog
Responsive-Design dank FxFlex
  Flexbox Layout
  Weniger Abstände bei kleinerem Bildschirm

## Slide 21: Kontrollieren

## Slide 22: Tests
Die 29 geplanten Tests bestanden
Weitere Explorative Tests bestanden
7+ Fehler korrigiert
Browserkompatibilität erfüllt
  Chrome & IE komplett getestet
  Firefox & Safari grob getestet
Positives Testfazit
Chart: Testresultate
| Bestanden | Bestanden mit Fehlerkorrektur | Fehlgeschlagen
Verkauf | 27 | 2

## Slide 23: Auswerten

## Slide 24: Reflexion
Zufrieden mit dem Projekt
Erfahrungen für zukünftige Projekte
  Zeitzonen, Zeitverschiebung
  Formellen Aufwand nicht vernachlässigen
  OR-Mapping erleichtert das Leben meistens, aber nicht immer (Delete)
  Race Conditions

## Slide 25: Einsatz im Betrieb

## Slide 26: Testlauf mit positivem Feedback
IPA-Version unter https://hey-im-in.azurewebsites.net/ erreichbar
Badminton neu über «Hey, I’m in» organisiert
  Positives Feedback vom Auftraggeber Christoph Fauti
  Kleine Änderungswünsche
  Dank Logs Fehler gefunden
Zukünftige Weiterentwicklung und Verwendung
  Issues unter GitHub

## Slide 27: Demo Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: T+ 41 58 70 21435 pascal.honegger.external@atos.net